會 議 紀 錄.

會議名稱：

NSPO-P-101080衛星多重任務及星系操作系統整合軟體--階段 #5更新系統開發及整合測試審查會議(時間修改)

會議日期：2014年8月5日(星期二)　時間：13:30 ~ 14:30

會議地點：SOCC簡報室

主　　席：楊善國

副　　知：張桂祥、余憲政

聯絡人員：張聖裕 ext. 1058

出席人員：（職稱敬略）

魯主澤, 林建成, 宋嘉正, 李肇勤, 蔡嘉鴻, 鄭介棠, 戴嘉慧, 張明祥，張聖裕

列席人員：

黃楓台, 陳乃宇, 蕭文宗

會議內容：

- 本次會議為衛星多重任務及星系操作系統整合軟體2014年8月階段 #5更新系統開發審查會議，檢視2014年3月系統審查會議後的工作成果。

- 功能進度

  - 使用者介面部分: 完成基本UI功能、Gantt Chart介面與Unscheduled Window。

  - 核心部分: 完成Orbit Event Loader、MTL Loader、Cold Schedule、Hot Schedule與Re-Schedule功能。

  - Product產生部份: 完成MPQ、TTQ  load

- 下階段工作

  - 完成Unscheduled Activities Window中Activity Edit與Re-Schedule功能。如Del Activity Time的調整與double PBK活動的建立。

  - 實現Schedule Validation模組，負責排程作業之後的驗證工作。

  - 完成新版MPSS系統安裝Server佈署，以利MA進行測試驗證。

  - Cold Schedule module執行時間優化。

  - Gantt Chart 介面功能新增Satellite/Site Base的切換，及為符合多衛星操作建立Scroll Bar功能。

- 本次會議通過 「衛星多重任務及星系操作系統整合軟體」第五階段更新系統開發審查。

建議事項：