會 議 紀 錄.

會議名稱：

NSPO-P-101080衛星多重任務及星系操作系統整合軟體--原型系統審查會議

會議日期：2015年01月05日(星期一)　時間：15:00 ~ 16:30

會議地點：SOCC簡報室

主　　席：黃文莊

副　　知：張桂祥、余憲政

聯絡人員：張聖裕 ext. 1058

出席人員：（職稱敬略）

魯主澤, 郭育麟,, 林建成, 周士傑, 宋嘉正, 李肇勤, 蔡嘉鴻, 鄭介棠, 戴嘉慧, 張聖裕

列席人員：

黃楓台, 陳乃宇, 蕭文宗

會議內容：

- 本次會議為福衛五號衛星多重任務及星系操作系統整合軟體2015年1月原型系統審查會議，檢視2014年11月系統審查會議後的工作成果。

- 功能進度

  - 完成FS5 MPSS 原型系統 下列功能

    - Gantt Chart

    - Schedule Validation

    - Schedule Report (RSI, SSR)

    - Product Generation

    - Purge Data

    - 測試環境佈署

  - Gantt Chart功能新增

    - Adjust Activities

    - Generate Contact Activities

    - Cancel Contact

    - Reschedule

    - Site Unavailable Time

    - Move Delete Activity

    - Scroll Bar功能

    - Contact Activities色塊按比例顯示

    - Unscheduled List獨立視窗

  - Scheduling Kernel

    - Schedule ＆ILOG 模組Java封裝

    - Cold schedule

    - Hot schedule

    - Re-schedule

    - FS5 MTL Module

    - FS5 Event Template

    - PG Module (MPQ, TTQ)

    - Schedule Report

    - Schedule Validation

    - Multi-command 轉換Binary

  - Action Item Review

總共Open 120項 Action Item，Close 112項，完成率 93%。

- 下階段工作

  - 完成Command 驗證(TTQ/MPQ)

    - 2 Layer Command

    - EDM Test

    - End to End Test

  - FS5 相關功能實現( Priority由高至低)

    - AIP Implement

    - Gantt Chart字型調整

    - 50 min limit

    - Product Files Transmission

    - PG Module (Pass Plan, RAS, RAS Ground)

    - PRM&TOFA

    - Pass Plan圖型網頁介面

    - Load form

    - Statistics report

    - Web 帳號管理機制

    - DB  備份機制

  - FS7 原型系統開發

    - 操作情境

      - LEO & Orbit Transfer

      - Normal operation

      - GEO Command Operation

      - 每天upload幾次, dump每軌兩次

      - A/B side switch

      - Upload fail Recovery

    - 選站 & odpp

    - 資源與限制條件

    - 特殊Command 封裝與驗證

      - Time-Tagged Sked File (Absolute / Relative)

      - AOCS Driving File

      - Geo-cmding Configuration File

      - Geo-cmd Sked File

      - Code Load File

建議事項：

- 由影像組提供多種Mission TimeLine測試資料，預計排程系統1月中排入EDM測試，1月底加入End to End Test中進行測試驗證。