會 議 紀 錄.

會議名稱：

NSPO-P-101080衛星多重任務及星系操作系統整合軟體--結案審查會議

會議日期：2015年06月05日(星期五)　時間：10:00 ~ 11:30

會議地點：SOCC簡報室

主　　席：黃文莊

副　　知：張桂祥、余憲政

聯絡人員：張聖裕 ext. 1058

出席人員：（職稱敬略）

魯主澤, 林建成, 宋嘉正, 李肇勤, 黃正忠, 范銘雄, 陳俊維, 蔡嘉鴻, 鄭介棠, 戴嘉慧, 張聖裕

列席人員：蕭文宗

會議內容：

- 本次會議為福衛五號衛星多重任務及星系操作系統整合軟體2015年6月結案審查會議，檢視2015年1月第六階段系統審查會議後的工作成果。

- 功能進度

    - 完成FS-5排程系統科學酬載AIP排程功能。

    - 完成FS-5排程系統指令(TTQ/MPQ)封裝與驗證。

    - 完成與影像組間操作介面PRM&TOFA系統。

    - 完成Pass Plan圖型網頁介面與統計報告。

    - 完成Web 帳號管理機制。

    - 完成資料庫備份與還原機制。

    - 完成FS-7選站系統建置。

    - 完成FS-7特殊Command 封裝與驗證。

- Action Item Review

總共Open 169項 Action Item，Close 169項，完成率 100%。

- 完成系統交付文件項目

    - (MCC-CDRL-016)完成系統結案審核報告

    - (MCC-CDRL-017)系統設計文件(最終版)

    - (MCC-CDRL-018)介面控制文件(最終版)

    - (MCC-CDRL-019)PRM-TOFA-MPSS操作規則文件

    - (MCC-CDRL-020)資料庫設計書(最終版)

    - (MCC-CDRL-021)系統架構程式與功能說明文件

    - (MCC-CDRL-022)系統安裝操作維護與使用手冊

    - (MCC-CDRL-023)軟體保固證明書

- 本次會議通過 「衛星多重任務及星系操作系統整合軟體」結案審查會議

- 「衛星多重任務及星系操作系統整合軟體」若發生軟體執行中因為程式本身有錯誤而造成的功能不正常、當機、資料遺失、非正常中斷等現象，依契約規定由新鼎系統股份有限公司進行維護。保固期自民國104年6月5日至民國105年6月5日止。